**德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目**

**--精装修专业分包**

**招标文件**

**招标人：四川纹江致远建筑开发工程有限公司（盖章）**

**2022年3月**

**目录**

[第一章 招标公告 3](#_Toc10918)

[第二章 投标人须知 5](#_Toc8538)

[第三章 评标办法及标准 13](#_Toc13676)

[第四章 合同条款及格式 1](#_Toc23562)7

[第五章 工程量清单 5](#_Toc9010)5

[第六章 图纸 5](#_Toc5726)5

[第七章 投标文件格式 5](#_Toc31250)6

**第一章 招标公告**

**德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目 -精装修专业分包招标公告**

**1. 招标条件**

1.1本招标项目德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目 -精装修专业分包，项目业主为四川纹江致远建筑开发工程有限公司，建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为四川纹江致远建筑开发工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的劳务扩大化分包进行公开招标。

**2. 项目概况与招标范围**

2.1 标段划分：本次招标为1个标段。

2.2 建设地点：德阳市罗江区金山镇。

2.3 建设内容及规模： 具体以招标清单及图纸为准。

2.4 计划工期： 按项目部总工期要求执行，工期50天。

2.5 招标范围： 具体以招标清单为准。

**3. 投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人须具备**独立企业法人资格，具有国家建设行政主管部门颁发的营业执照、房屋建筑总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级、安全生产许可证**，（具体数量）1个类似项目业绩，并满足以下规定：

**(1)具有独立承担民事责任的能力；**

**(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；**

**(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；**

**(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；**

**(5)参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；**

**(6)法律、行政法规规定的其他条件**。

## 3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就上述标段投标，但可以中标的合同数量不超过**1**（具体数量）个标段。

**4. 招标文件的获取**

4.1凡有意参加投标者，凡有意参加投标者，请于 2022年4月1日09时00分00秒至2022年4月6日17时30分00秒，登录德阳市罗江区人民政府网（网址：[http://www.luojiang.gov.cn/）获取招标文件或四川纹江致远建筑开发工程有限公司官网（网址：http://scwjzy.cn/）获取招标文件。](http://www.luojiang.gov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%E3%80%82)

 4.2 招标文件供投标人使用。

 4.3 招标人不提供邮购招标文件服务。

**5. 投标文件的递交**

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年4月8日10时00分，地点为四川纹江致远建筑开发工程有限公司会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**6. 开标地点**

 投标人应于投标截止时间前到达四川纹江致远建筑开发工程有限公司会议室（原老国土局）开标。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告在四川纹江致远建筑开发工程有限公司官网及德阳市罗江区人民政府网上发布。

**8. 联系方式**

**招标人：四川纹江致远建筑开发工程有限公司**

地址：罗江区雨村东路北段14号

邮编：618500

联系人：杨女士

咨询座机：0838-3273277

2022年3月

# 第二章 投标人须知

|  |
| --- |
| 投标人须知前附表 |
| 条款号 款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.1 | 招标人 | 名 称：四川纹江致远建筑开发工程有限公司地 址：罗江区雨村东路北段联系人：杨女士咨询座机：0838-3273277 |
| 1.2 | 项目名称 | 德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目 -精装修专业分包 |
| 1.3 | 建设地点 | 德阳市罗江区 |
| 1.4 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.5 | 出资比例 | 100% |
| 1.6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.7 | 招标范围 |  具体以招标清单及招标图纸为准。 |
| 1.8 | 工期 | 按项目部总工期要求执行，工期50天。 |
| 1.9 | 质量要求 | 质量标准：**达到国家现行施工质量验收规范优质标准。** |
| 2.0 | 文明措施 | 严格按照四川省标化工地要求及德阳市标化工地要求执行 |
| 2.1 | 投标人资质条件、能力及信誉 | 1.资质等级要求：**独立企业法人资格，具有国家建设行政主管部门颁发的营业执照、房屋建筑总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、安全生产许可证。**2.是否接受联合体投标Re1eff2d8eec84341不接受联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定。要求投标人具备两个及以上资质要求的，必须接受联合体投标。3.财务要求：近三年（2019-2021）无亏损。4.信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间，没有处于投标禁入期内。5.业绩要求：Re1eff2d8eec84341近3年（2019年至今）已完成不少于**1个**（0 至3 个）类似项目。类似项目是指:单项合同金额不低于200万的房屋建筑总承包业绩或装饰装修业绩。1. 人员要求：

①项目负责人：具有二级注册建造师资格（注册专业：建筑工程）。②技术人员：建筑专业工程师职称或施工员证书。③安全员：具有安全员证书及安全生产考核合格证书（至少配备1个）。注：（1）业绩要求应按第八章“投标文件格式”的“近3年（2019年至今）完成的类似项目情况表”要求填写和提供相应的材料。（2）项目负责人、技术人员、安全员应是投标人本单位人员，并按第八章“投标文件格式”的“主要人员简历表”要求填写和提供相应的证明、证件。 |
| 2.2 | 限制投标的情形 | 投标人不得存在下列情形之一：（1）为本标段前期准备提供设计服务的，但设计施工总承包的除外；（2）为本标段的监理人；（3）为本标段的代建人；（4）为本标段提供招标代理服务的；（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（8）被责令停业的；（9）被暂停或取消投标资格的；（10）财产被接管或冻结的；（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（12）近半年内在所有招投标和合同履行过程中因招投标或重大安全质量违法违规被监督部门行政处罚的；但行业主管部门及其它有关部门对施工企业（供应商）就施工现场管理、施工质量、安全隐患及人员未到岗等一般性通报批评，不作为限制投标的情形，除明确规定在项目的招标时间或区域内限制投标的外；（13）近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的；（14）近3年内，在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目负责人或主要技术负责人被招标人撤换的；（15）投标人与招标人相互参股或相互任职。有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标：（1）法定代表人为同一人；（2）母公司与其全资子公司；（3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30%）；（4）被同一法人直接或间接持股不低于 30%的两个及 两个以上法人；（5）具有投资参股关系的关联企业；（6）相互任职或工作的。注：除以上限制投标的情形和法律法规另有规定外，招标人不再另增加限制投标的情形。 |
| 2.3 | 踏勘现场 | 甲方不组织，潜在投标单位投标前应自行踏勘现场。 |
| 2.4 | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.5 | 投标人提出异议的截止时间和方法 | 递交投标文件截止时间1个工作日前，所有获取了招标文件的潜在投标人通过书面方式进行署名提问。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以署名书面提交方式到招标人，要求招标人对招标文件予以澄清，过期不提的，视为认可要约，不得提请投诉。 |
| 2.6 | 招标人澄清的时间和方法 | 递交投标文件截止时间1天前。由招标人以补遗书方式，统一通过网络向潜在投标人发布，且投标人不须回函确认，所有获取了招标文件的潜在投标人在中国招标投标公共服务平台及德阳市罗江区人民政府网查看澄清内容。如果补遗发出的时间距投标截止时间不足1天，应相应延长投标截止时间。 |
| 2.7 | 构成招标文件的其他材料 | 工程量清单、答疑及补遗文件（如有时）。 |
| 2.8 | 构成投标文件的其他资料 | 1.投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明。2.投标人认为有必要提供的其他资料。 |
| 2.9 | 最高投标限价（招标控制价） | 招标控制总价：2498577.67元（不含税）。招标控制单价：详见招标清单。超过招标控制单价或超过招标控制总价的投标为无效投标。 |
| 3.1 | 投标有效期 | 90日历天(从投标截止之日算起)。 |
| 3.2 | 投标保证金 | **投标保证金的金额：38000元（叁万捌仟元整）**。交款方式：基本账户，银行转账。收款单位：**四川纹江致远建筑开发工程有限公司**。开 户 行： **四川罗江农村商业银行股份有限公司**。银行账号：**88060120003104643。****交款截止时间：投标文件递交截止时间前一小时，以实际到账为准（交纳保证金联系电话：0838—3273595）。** |
| 3.3 | 投标保证金的退还 | 投标保证金将自动退还到投标单位基本账户。非中标候选人投标保证金在评审结果公示期满后五个工作日内退还；中标候选人投标保证金在招标人和中标人签订合同后五个工作日内退还。 |
| 3.4 | 投标保证金不予退还的情形 | （1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；（2）在招标人确定中标人以前放弃中标候选资格的；（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同的；（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；（6）投标人提供虚假资料的；（7）投标有效期内，投标人在政府招标活动中有违法、违规、违纪行为。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.6 | 投标文件格式 | （1）投标人不得对投标文件格式中的内容进行删减或修改。（2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。（3）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。（4）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。（5）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应作废标处理。（6）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会可要求投标人提供原件核验。核验按第三章“评标办法”的要求办理。 |
| 3.7 | 签字、盖章要求 | 1.所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替；2.所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。3.投标文件格式要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 3.8 | 投标文件副本份数 | 正本1份，副本1份，电子文档（U盘）1份。投标文件的正、副本应分别清楚地标记“正本”“副本”字样，投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 3.9 | 装订要求 | 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（设计成果、图、表及证件可以除外）编制和复制。投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件应严格按照第七章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.0 | 投标文件的包装和密封 | 投标文件的正本和副本应分开包装，正本和电子文档一个包装，副本一个包装。每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。 |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | 招标人的地址：罗江区雨村东路北段14号招标人名称：四川纹江致远建筑开发工程有限公司德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目 -精装修专业分包投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2 | 递交投标文件地点 | 四川纹江致远建筑开发工程有限公司会议室（罗江区雨村东路北段14号）。 |
| 4.3 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 4.4 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点 |
| 4.5 | 开标程序 | ( 1）密封情况检查：由各投标人相互检查投标文件密封情况，并由法定代表人或其代理人签字确认。( 2）开标顺序：不分递交先后顺序随机开启。 |
| 4.6 | 评标委员会的组建 | 招标人代表：0人，评标专家5人。 |
| 4.7 | 评标办法 | 综合评估法。 |
| 4.8 | 招标人确定中标人 | 推荐的中标候选人数：1-3人注：推荐的中标候选人数限定在 1 至 3人。当符合要求的投标人少于需推荐的人数，评标委员会推荐的人数可少于需推荐的人数。 |
| 4.9 | 履约担保 | 1.履约保证金=中标金额的10 %。2.投标人可以选用下列形式之一提交履约保证金：（1）以现金或者支票形式全额提交。采用该形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式提交。（2）以银行保函或专业担保公司保函或保险合同形式全额提交。采用该形式的履约担保必须提供银行出具的保函或保险公司出具的保险合同或专业担保公司出具的保函原件。（3）以现金或者支票、银行保函或专业担保公司保函或保险合同形式组合提交。采用现金或者支票形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式提交；采用银行保函或专业担保公司保函或保险合同形式的履约担保必须提供银行出具的保函或专业担保公司出具的保函或保险公司出具的保险合同原件。 |
|  | 需要补充的其他内容 |
| 5.0 | 编页码和小签 | 不作统一要求。 |
| 5.2 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即：（1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。（2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，应完全一致。 |
| 5.3 | 低于成本报价 | 满足下列情形之一时，评审小组必须对投标人的投标报价（不含税）是否低于成本进行评审： （一）投标人的投标报价（不含税）低于最高投标限价的85%。 （二）投标人的投标报价（不含税）低于最高投标限价的90%且低于所有投标人（指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人）投标报价（不含税）算术平均值的95%。当投标人的投标报价（不含税）低于最高投标限价的85%，投标人应在投标报价（不含税）中对其低报价进行说明，阐明理由和依据，并在投标文件中附相关证明材料。 |
| 5.4 | 中标价 | 以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。 |
| 5.5 | 确定中标人 | 招标人按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。 |
| 5.6 | 严禁转包和违法分包 | 严禁转包和违法分包。 |
| 5.7 | 招标文件的解释 | 招标人自行编写的内容由招标人解释。 |
| 5.8 | 投标文件的真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 |
| 5.9 | **其他** | **本项目投标报价均为不含税报价，税费结算时按增值税发票税点结算。若投标单位无法开具≧9%的增值税专用发票，可对价格进行修正，将增值税附加税费差部分在不含税中进行扣除进入评审。结算时也按此方法将附加税费差额补足。** |

# 第三章 评标办法及标准（综合评估法）

### 评标办法前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项要求 |
| 副本份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4项要求 |
| 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式” |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
| 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 主要人员(项目经理、技术负责人) | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定（如有） |
| 投标要求 | 不存在第 1.4.3 项任何一种情形之一 |

**续表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
| 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
| 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
| 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
| 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
| 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
| 已标价工程量清单 | 符合第五章“第五章工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 |
| 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
| 最高限价 | 投标报价（修正价）不得超过第二章“投标人须知”中规定的最高限价 |

**续表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素及权重 | 分值 | 评审依据 | 说 明 |
| 1 | 报价 | 60分 | 以本次有效投标报价平均价为基准价，投标报价与基准价比较，投标报价等于基准价的得满分，每高于基准价1%，扣1分（不足1%按1%）；每低于基准价1%（不足1%按1%），扣0.8分；（保留小数点后两位数，四舍五入） （有效投标指资格性审查和符合性审查合格且报价未超过招标控制价的投标）。 |  |
| 2 | 企业人员配备 | 15分 | **项目经理**：1、具有建筑工程专业二级注册建造师证，且同时具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）得2分；具有建筑工程专业一级注册建造师证，且同时具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）得3分；本项最高得3分。1. 具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称的得1分，具有建筑工程相关专业高级及以上技术职称得2分，职称证不重复得分，本项最高得2分。
2. 具有2019年1月1日至今单项合同金额不低于200万的已完成房屋建筑工程施工总承包业绩或装饰装修工程业绩1个得1分；若该业绩为医院类房屋建筑工程施工总承包业绩或医院类装饰装修工程业绩则得3分；本项最高得3分。

**技术负责人：**具有建筑工程类专业施工员证书得1分，具有建筑工程类专业中级职称的得2分，具有建筑工程类专业高级职称的得3分，职称证不重复得分，本项最高得3分。**安全负责人**：配备1个具有安全员证且同时具备安全生产考核合格证（C 证）得2分，每增加1个安全负责人得1分，具有注册安全工程师资格加1分；本项最高得4分。备注：注册类证书须提供相关证明材料。 |  |
| 3 | 企业综合实力 | 9分 | 1. 投标人具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级资质的得1分；建筑工程施工总承包贰级资质得2分，建筑工程施工总承包壹级资质或建筑装修装饰工程专业承包壹级资质得3分，本项最高得3分。
2. 投标人在满足资格条件业绩的基础上得3分，若该业绩为2019年1月1日至今单项合同金额不低于200万的医院类房屋建筑工程施工总承包业绩或医院类装饰装修工程业绩得6分，本项最多得6分。

注：①类似业绩证明材料：已完成业绩至少须提供合同协议书和工程竣工验收报告扫描件（复印件）。②资格条件业绩：2019年1月1日至今单项合同金额不低于200万的已完成房屋建筑工程施工总承包业绩或装饰装修工程业绩 |  |
| 4 | 施工组织设计评审标准 | 16分 | 1、内容完整性和编制水平：好得2分，一般得1分，不提供的不得分；2、施工方案与技术措施：好得2分，一般得1分，不提供的不得分；3、质量管理体系与措施：好得2分，一般得1分，不提供的不得分；4、安全管理体系与措施：好得2分，一般得1分，不提供的不得分；5、环境保护管理体系与措施：好得2分，一般得1分，不提供的不得分；6、工程进度计划与措施：好得2分，一般得1分，不提供的不得分；7、资源配备计划：好得2分，一般得1分，不提供的不得分；8、建筑垃圾减排和资源化利用计划与措施：好得2分，一般得1分，不提供的不得分。 |  |

1、本工程采用综合评估法进行评标。

2、综合评估法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将报价、勘察设计及其工作大纲、质量保证、工期保证、业绩与信誉等赋予不同的权重，用打分的方法，评出中标候选人。

3、评标分为初步评审、技术标评审和商务标评审三部分。

4、本工程评标以百分制计分，评标人员对各评审项目逐项评分，满分100分。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数为5人或5人以上单数，评标委员会主任委员由评标委员会成员推荐。

5、得分汇总及排名：

①评标专家只对通过形式评审、资格评审和响应性评审的投标人技术标和商务标评审评分。

②投标人综合得分=技术标得分+商务标得分。

③如综合得分相同者，以技术标得分高者排名优先。

6、本工程评标结果的确定：

评标委员会根据评审结果并结合中标原则，按综合得分由高至低进行排名（若综合得分一致则以技术标得分高者排名优先）。评标委员会推荐排名前1～3名的投标人为中标候选人。以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力因素提出不能履约合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。如第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标，投标保证金不能弥补与第二中标候选人报价差额的，招标人将依法重新招标。

第四章 合同条款及格式

**工程施工专业分包合同**

**甲方：**

**乙方：**

**代表人**： **联系电话**：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方就本独立工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。依照甲方相关的规章制度，乙方通过公开招标（邀请招标）中标后承担本工程议定范围内的施工业务。

**一、工程概况：**

1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. **合同范围及施工内容：**
4. **承包方式：**

**四、协议工期及交付方式：**

1、开工日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日开工；

2、竣工日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日竣工；

3、总工期天数：

4、按甲方进度计划要求执行，具备施工条件的部位须安排满员施工，如达不到甲方要求，甲方有权终止合同，造成损失由乙方负责；

5、乙方全部工程完工后，自检合格，由甲方组织相关部门进行验收，合格后交付甲方。

**五、质量标准：**
1、质量标准：达到国家现行质量验收规范优质标准；

2、该工程承包范围内的所有内容必须满足建设单位、总包、监理的要求，若无法满足，一切后果乙方自行承担。

**六、合同价款**

1、本合同暂定金额人民币（大写） （￥ 元）；

2、本合同价款为 合同，合同价款中包括的风险范围：合同价款中包括施工期间的所有风险，风险范围包括但不仅限于： 施工期间通货膨胀；气候条件变化；前述引起的工期延长等。风险费用的计算方法：包干计入综合单价；

3、在合同施工期间，不因工程量的增加或减少调整原中标单价基础上增加费用，乙方不得以任何形式要求甲方调整合同单价，否则甲方有权终止合同，由此造成的所有损失均由乙方负责；

4、乙方应向甲方提供 %的增值税专用发票，具体参照中标清单。

**七、付款方式：**

1、支付方式：

1.1预付款：乙方若提供现金履约担保，合同签订乙方进场（主要施工设备和主要施工人员进驻现场），并取得开工令，在乙方递交预付款申请7 日后，甲方向乙方支付中标价10%的现金预付款，在支付月进度工程价款时按比例逐月扣回，每次扣回应支付的进度款的30%；在工程进度款支付至80%时，全部扣回。若分包单位提供银行保函或专业担保公司保函或保险合同形式作为履约担保时，总包方预付款无，总包方可提供支付担保。

1.2进度款：按月进度支付已完工程量的70%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的95%，剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后 30 天内付清，质保期壹年，（质保期以竣工验收合格日期起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。（特殊项目可根据实情修改）；

2、原则上本合同每个阶段的付款前提均为甲方收到业主支付的相应阶段工程款后。若业主调整付款节点、付款比例、支付方式等付款条件或业主单位超过合同约定1个月未进行支付应支付的工程款项，乙方可向甲方提起工程款支付申请，工程款的支付按经甲方审批后的结果执行。

3、若承担施工任务期间，乙方由于违反政策规定和违反本协议条款所罚款项，应从当期工程款中相应扣除；

4、以施工图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的经甲方验收合格并经甲方有关部门复核认可的工程数量结算；

5、乙方取得中标通知书后，向甲方缴纳中标价的 10 %作为履约保证金，工程完工验收合格后无息退还。(具体根据招标文件要求）。

6、约定乙方账户信息

开户银行： 账号：

开户银行： 账号：

7、工程进度款的支付形式

包括但不限于银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、银行保理、供应链贷款等。除银行转账支付外的其他支付形式，如在合同履行过程中发生，由双方另行协商确定。甲方每次付款前，乙方应提供增值税专用发票及完税证明，否则甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。甲方若使用银行供应链贷款，乙方配合开户、票据贴现等工作。

1. **竣工结算：**

1 、竣工资料

（1）工程竣工验收完成30天内乙方提交的竣工资料的内容：包括竣工图和达到竣工验收备案条件的所有资料、甲方名义提交的按照城建档案馆要求制作的影像资料以及移交业主单位和甲方档案室的竣工资料和竣工资料扫描光盘。

（2）乙方需要提交的竣工资料原件套数：6套（不包括乙方自留）。

乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担，包含市城建档案馆入馆费用及移交业主单位和甲方档案室资料的竣工资料扫描费用；乙方还须承担项目声像协议费用。（由甲方单独发包的专业分包单位准备的竣工资料均由乙方负责汇总和入馆，相关费用乙方与由甲方单独发包的专业分包单位按造价比例分担）。

（3）乙方提交的竣工资料移交时间：工程竣工后60个日历天以内。

（4）乙方提交的竣工资料形式要求：满足业主、甲方及市城建档案馆要求。

（5）乙方须按时间节点（30天或15天为一个周期）向甲方提交签章完成的过程资料原件2套（包含方案，材料报审，隐蔽，检验批，定位放线，地基验槽，抄测记录等）。

2、结算资料

（1）工程竣工验收完成30天内乙方按业主方要求提交完整有效的结算资料（一式四份）报甲方审核，经甲方审核后、由甲方组织编制结算资料送交业主单位审核及相关政府部门审计，经审核及审计完成后，由甲方与乙方按本合同约定“第七条 合同结算方式”进行最终结算。乙方需配合甲方与业主审计部门进行结算。

若乙方未在甲方规定的时间内提交完整的合格资料及结算书等，甲方有权按500元/天处以违约金并在结算款中直接扣除。

（2）结算资料应符合以下要求：

结算资料的组成：结算书、竣工图、补充设计、设计变更、现场签证单、合同、工程竣工验收单、甲方的罚款通知单、安全文明评价资料、结算计算底稿、电子稿等；

结算资料必须清晰、完备、计算准确；

结算资料必须提供有效依据（如补充协议、经审定的补充预算书、工作联系单、订货单、现场签证单、竣工图等），所提供依据中应有相关单位的签署、盖章，否则不予认可。

结算内容必须一次报全，业主方确认后，不再接受补充结算资料；

上报结算书中有漏项或计算错误，所产生的一切责任由乙方自行承担；

如甲方发现乙方在结算书中存在虚假工程量时，每发现一处，乙方需向甲方支付违约金10000元；

乙方不得高估冒算，如因乙方原因造成甲方被业主扣减审计费，该费用全部由乙方承担，且乙方按审减超过部分费用的3%向甲方支付违约金，甲方在乙方结算款中扣除。

乙方应配合甲方实事求是的编制竣工图，如发现有弄虚作假者，甲方将视具体情况向乙方收取10000-100000元的违约金。

3、乙方未按要求在规定的时间内编制工程竣工资料（包括竣工图和备案资料及按照罗江区档案馆要求制作的影像资料）移交甲方，每推迟一天按3000元进行处罚。若因乙方提供的竣工资料与现场不符或导致无法备案，造成的一切损失概由乙方承担，同时如发现有弄虚作假者，若因此导致甲方受到相关部门的处罚，该损失由乙方承担，同时甲方有权向乙方收取10000-50000元/次处的违约金。

4、已经通过竣工验收或移交完毕，并办妥竣工资料移交手续后，甲乙双方进行工程结算；

5、结算工程量以实际完成工程量及竣工图为准

**九、质量保证金**

1、质量保证金为本工程结算价款的 3 %；

2、质量保证金退还：质量保修期满后，由乙方提出申请，经甲方有关部门进行现场认定无质量缺陷后，甲方30日内向乙方一次性无息支付扣除已发生费用后的剩余部分；

3、乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委派他人修理，保修费用按实际发生额从质量保证金内扣除；

4、质保期： 。

**十、组成协议的文件**

1、施工协议书；

2、合同条款专用部分；

3、合同附件；

4、招标文件；

5、投标报价清单；

6、中标通知书；

7、图纸；

上述文件互相补充和解释，双方有关洽商、变更等书面文件视为协议的组成部分。

**十一、争议的解决途径**

1、在履行本合同过程中发生的一切争议，双方同意按照合同专用条款约定的方式解决。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）双方协议解除本合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作；

（5）不可抗力导致合同无法履行。

**十二、保密**

除严格用于合同目的者外，由甲方和监理工程师提供的图纸和其他文件未经甲方书面许可，乙方不得用于或转给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对于其公开的必要性产生争执，则以甲方的决定为准。

**十三、合同生效和终止**

1、本合同生效条件：本合同双方盖章签字之日起；

2、双方履行完毕合同全部义务，工程结算价款支付完毕，本合同即告终止；

3、独立承包合同的权利义务终止后，甲方和乙方均应遵循诚实守信的原则，履行通知、协助、保密等义务；

4、关于合同生效和终止的其它约定： / 。
 **十四、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
 十五、本协议一式** 伍  **份，甲方执** 肆 **份，乙方执** 壹 **份。**（合同附件是合同的组成部分，与合同具有同等效力。）

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

甲方项目经理： 乙方现场负责人：

 年 月 日

1. **合同条款专用部分**

**第一条、甲乙双方的工作及责任**

**一、甲方**

**（一）甲方义务：**

1、甲方负责协调并处理开工前相关事宜，促使本工程项目具备开工条件；

2、甲方负责向乙方进行技术、安全交底，并提供所有施工技术资料。乙方有不明之处应及时请示甲方管理人员给予解决；

3、甲方负责对工程质量、施工进度、安全文明施工等进行监督管理；

4、甲方负责为乙方办理工程所需款项；

5、甲方应该保证乙方水、电、道路通（根据工程实际情况调整）；

6、甲方应按合同约定及时办理劳务费的结算、付款；

7、其他事项根据不同的分包内容再具体协商。

**（二）甲方现场代表：**

甲方代表姓名： 联系电话：

1. **乙方**

（一）、乙方义务

1、负责承包范围内的与本工程相关的管理、协调、配合、服务工作。相应工作内容及具体要求如下：

1. 、接受甲方和监理的管理，并与现场其他分包人之间紧密配合、协调施工；
2. 、确保工程的实施满足工程规范及图纸的要求，采用符合标准的操作工艺；
3. 、施工工艺水平应达到甲方现场管理要求，不合格处甲方有权要求乙方无偿返工，造成损失，甲方有权追究乙方赔偿责任；

（4）、甲方对不符合规定的施工行为提出整改要求，乙方应在第一时间整改，否则甲方有权终止合同，并追究乙方的相应责任；

（5）、乙方应充分发挥自身的组织能力及专业知识水平，及时处理在现场遇到的突发事件和技术图纸中的问题，并提出针对图纸的建议；

（6）、乙方应负责自供材料在加工、运输、安装过程中的材料和成品及半成品保护，直至整个工程竣工交付使用，乙方提供材料时，提供的材料应符合国家相关规范要求且需确保材料送样检测合格，所使用的材料要确保通过工程竣工验收；乙方应按甲方要求提供材料的相关合格证明和检验资料等；（资料需满足甲方要求）；

（7）、乙方无偿向甲方提供专业分包内容的工程资料原件（一式陆份）。（包括但不限于所购买材料的产品合格证、出厂质量证明等质量证明资料、报验资料、检测资料、隐蔽资料、验收资料、影像资料等）；（根据实际情况调整需提供的资料内容）

（8）、乙方应组织及协调完成本工程所需的人员、机具、材料，合理安排本工程堆放材料地点，精心施工确保工程保质保量完成。明确施工方案编制；（编制可操作性的施工方案报甲方审批）

（9）乙方应根据甲方工程具体情况安排能满足甲方工程需要的人员（如遇抢工期，乙方必须无条件按甲方要求的人员人数进场施工），乙方不得聘用素质低劣、品行不正，以及法律不容许的人在施工范围内工作，并应对工作人员进行全面的思想、安全、质量教育；

（10）、乙方委派姓名： 、身份证号： 、电话： 作为乙方现场总负责人，负责乙方人员管理、材料计划、安全交底、技术交底等工作。未经甲方同意禁止脱岗，擅自脱岗处罚500.00元/天；

（11）、乙方须根据甲方工程计划配置具有较高技术能力、管理能力、协调能力的施工技术人员 1名，姓名： 、身份证号： 、电话： ，作为乙方现场施工技术负责人，负责现场施工技术等工作。 未经甲方同意禁止脱岗，擅自脱岗处罚500.00元/天；

（12）、乙方委派姓名： 、身份证号： 、电话： 作为乙方现场专职安全员，负责现场安全生产、文明施工、环保施工等工作。未经甲方同意禁止脱岗，擅自脱岗处罚500.00元/天；

（13）、乙方委派姓名： 、身份证号： 、电话： 作为乙方现场施工员，委派姓名： 、身份证号： 、电话： 作为乙方现场质量检查员，严格按项目质量管理规范的“三检制度”，负责做好乙方质量自检和报验工作，并提供质量控制措施，加强技术、管理、严格操作规程，以保证工程质量及工程的顺利进行。未经甲方同意禁止脱岗，擅自脱岗处罚500.00元/天；

（14）、乙方委派姓名： 、身份证号： 、电话： 作为乙方现场电工，负责施工现场安全用电等工作。未经甲方同意禁止脱岗，擅自脱岗处罚500.00元/天；

（15）、乙方必须将特种作业人员操作证原件上报甲方审核，特种作业人员必须持特种操作证上岗，其他持证上岗率必须 达到85％ 以上 （未达到的，乙方必须安排人员参加培训学习取得上岗证件），进场五天内必须为工人参加符合国家对建筑业安全要求的保险；

（16）、乙方施工过程中按规定安装和维护场区生产、生活用水、用电设施，违反则甲方有权视情况予以处罚；

（17）、乙方必须认真填写班前教育安全档案，每天及时交项目部安全员存档，入场前到甲方安全科进行备案，安全资料作为进度款的附加资料，乙方如未完善甲方可不予办理进度款；

（18）、乙方必须按照合同约定及时、足额支付民工工资，严禁拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的，其责任由乙方自负。甲方有权解除合同，视情节情况以合同金额的1-5%进行处罚，并没收履约保证金，且严格执行农民工工资支付条款；

（19）、乙方因拖欠材料设备供应商费用而发生的债务纠纷，完全由乙方自行解决；

（20）、乙方负责承包范围内现场清理工作；

（21）、乙方在整个合同期内对其为本合同工作的人员的人身安全负有全部责任。应当采取各种必要的措施（如安全投入、安全教育、安全措施）以保护所有人员的安全，费用由乙方承担。一旦发生重大安全事故，必须采取果断措施实施抢救，同时迅速逐级上报；

（22）、乙方应服从现场甲方的安全、环境保护、文明施工现场管理，积极与甲方及其它承包单位协调处理现场施工中的问题；

（23）、乙方应按甲方要求及时递交工程资料，经甲方审核后，由乙方负责完成签字等事项；

（24）乙方严禁将其承包的工程再分包，乙方未经甲方同意将工程分包的，甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同总金额（未约定总价款的按中标价或结算价款计算）的20%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的还应当赔偿甲方的全部损失。

（25）、其他事项根据不同的分包内容再具体协商双方义务。

**第二条、工期要求**

乙方负责组织、协调施工，配备足够的班组人员，保证工程按约定工期进行施工，不得以任何理由拖延进度（难以预料的气候变化和不可抗拒因素除外），若乙方组织不力，人员配备不够，技术力量不够而达不到甲方提出的进度要求按照专用条款约定进行处罚，且甲方有权追究因违约造成工程的损失赔偿并终止协议。

1、工期开始时间以项目部通知乙方的进场日期开始计算，各项工作开始时间以项目部下发和乙方签字确认的工作任务通知单为准。

2、遇以下情况之一者，累计8个小时，工期顺延1天：

（1）、因天灾（天灾包含风灾、水灾、冰雹以及七级以上地震等自然灾害）、战争、停电、遇雨等人力不可抗拒的原因被迫停工；

（2）、因甲方提出变更计划或施工图原因而造成中断施工；如遇甲方对施工内容进行部分变更及增、减超过总工程量的20%时工期可做调整，其余工期不变按照招标要求及合同签订时间为准；

（3）、因地质条件变化过大，需设计、建设、施工等有关单位协商研究后方能施；

（4）、因当地政府根据临时需要，实施政府行为，通知(公告)，停止一切施工；

（5）、因施工场地周围部分居民为己利取闹，阻挠施工，造成乙方无法施工。

3、遇以下情况拖延工期，拖延一天罚1000-5000元（包含甲方管理人员费用、拖延下道工序损失等），在次月工程进度款或决算时扣除：

（1）、乙方不按合同要求进行施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求拖延工期的；

（2）、乙方施工组织能力差，工人施工技术能力差，施工机具效率差等造成拖延工期的；

（3）、乙方自己组织材料不及时或施工用材料、设备不合规定造成拖延工期的；

（4）、如遇关键线路上的工期，需要在地面交叉作业时（没有安全隐患前提下），乙方不服从甲方安排时间进行的。

（5）、工期以甲方书面发函确定的节点工期为准。

4、解除合同的情形：

在下列情形下，甲方有权单方面解除本合同：

（1）、乙方无法继续履行合同而暂停工程施工的；

（2）、乙方按照甲方执行计划工期的阶段节点时间完成工作任务，达到两个阶段节点未完成工作任务，给予一个阶段节点做补救，若乙方三个阶段节点仍然未完成工作任务的；

在下列情形下，乙方有权单方面解除本合同：

（1）、若本工程中途因甲方原因造成停工时间超过1个月。

5、工程完工是以乙方按甲方提供图纸和变更后的工程内容施工完，并自检、项目部验收合格及施工范围内场地清理干净为工期结束日；

6、赶工补偿费：如遇天气、工期或其他特殊原因要求乙方非常规且需增加赶工费用而提前完成施工内容的。由项目部同乙方协商赶工措施、涉及费用，报甲方审批。

**第三条、工程质量管理及要求**

乙方应按照设计图纸和施工规范组织施工，接受甲方现场管理人员对质量的监督，若因乙方原因造成的质量事故和不合格工程所引起的返工，由乙方自行承担所有的费用。

1、质量要求：

工程达到国家现行施工质量验收规范合格标准，分项工程合格率达到95%及以上，观感质量为优良。

2、技术要求：

（1）、应严格按照甲方提供的专项施工方案、技术交底及现行国家相关规范要求实施。

3、质量管理措施：

（1）、乙方不得擅自改变甲方提供的图纸内容，专项施工方案、技术交底的施工工艺；

（2）、乙方材料进场必须首先提供合格证和材质报告，经甲方材料科和项目部施工员、材料员，共同对进场材料材质进行验收合格或经第三方检验合格后才能使用；

（3）、乙方认真落实并执行三检制度（自检、互检、交检）；做到动态管理（事前、事中、事后），及时纠偏，如上道工序不合格严禁施工下道工序；

（4）、施工过程中甲方派驻现场施工员未进行书面分项安全技术交底和分项质量技术交底，乙方有权拒绝此项工程施工作业；

（5）其余事项根据不同的分包内容再具体协商。

**四、 安全**

1、乙方应该遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，与甲方签订安全施工合同安全管理协议书（见合同附件1）；

2、乙方承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用；

3、在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方应提出安全防护措施，发生的相应费用由乙方承担；

4、乙方在易燃易爆、放射性、有毒害环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前2天以书面形式通知甲方工程师，并提出相应的安全防护措施，经甲方工程师认可后实施；

5、乙方应遵守政府相关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产的管理规定，严格按安全文明生产标准组织施工，采取必要的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，并承担由此发生的一切费用以及由于自身安全措施不力造成事故的经济和法律责任；

6、乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场的环境卫生和场外污染等方面管理规定，如在工程进行期间，因违反了上述规定而被政府有关部门要求停工、罚款以及其他处罚时乙方应承担全部经济和法律责任；

7、乙方必须遵守国家法规，在人员进场前为所属施工人员、施工财产购买相关保险，为从事危险作业的职工办理建筑意外伤害保险，并将所买的人员保险和工人身份证复印件交到甲方安全管理部门。乙方因施工安全措施不当，造成人身伤亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负；

8、乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道施工之前，应提前向甲方代表(如果有必要时还需通知有关公共设施部门)提出安全保护措施、经甲方工程师批准后实施。其防护费用由乙方承担。在其施工过程中乙方必须小心进行并有责任保养、维修。否则产生的任何事故、损失、安全危害由乙方承担经济、法律责任。

**五、农民工工资支付条款**

1、本工程实行劳动用工实名制管理，乙方必须委派姓名： 、身份证号 ： 、电话： ，专职办理本项目农民工工资支付和农民工工伤保险相关事宜，并配合甲方上报相关资料；

2、本工程实行劳动用工实名制按月用银行卡支付工资，乙方应向甲方提供现场施工农民工的实名基本信息及工资支付银行卡（按甲方要求银行），并对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任；

3、乙方向甲方企业开具增值税专用发票时，在发票“备注栏”打印“含总包企业通过农民工工资专户代付农民工工资\*\*\*\*元”及项目所在地的县市（区）和项目的名称”；

4、乙方必须配合甲方对其劳动用工进行监督管理，并按月提供工程进度、编制农民工工资支付表并经农民工本人签字确认。如未在次月5日前完整提供上月工程量进度款申报手续的，或编制的农民工工资支付表信息错误、不全的，造成农名工工资无法按期到账，乙方须做好解释工作，防止群体或上访事件发生，并在延期的3个工作日内补全工程进度款、民工工资表手续，否则甲方有权对乙方处以延期1000元/日罚款，并调查现场民工工资发放情况，由甲方进行代发民工工资（在乙方当月进度工程款扣除），乙方对现场民工签字盖手印的代发工资金额（每人不超过当月实际施工天数）不得提出异议。

5、乙方自愿委托甲方按照乙方农民工人数和工资发放时间代为发放工资。所发工资款相应折抵工程款，所发工资总额以未结清的工程款为限。

**六、保修**

1、乙方特此向甲方保证，乙方将在独立工程的各方面、各个阶段都遵照本合同的约定进行独立工程的施工、完工、完工交付并承担保修责任。

2、乙方应按照国家有关对独立承包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照乙方与甲方在工程竣工验收之前签订的质量保修书（见合同附件2）执行。

3、保修期与缺陷责任期

（1）、本工程的缺陷责任期： 年；

（2）、乙方不履行保修义务或拖延履行保修义务的，甲方有权责令改正，要求承担违约金，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。

4、保修费用

（1）、乙方在收到甲方要求修补的指令后，应当在 3天内（紧急、特殊情况1天内）免费开始进行修补；

（2）、竣工结算总价的 3% 作为保修金，保修期满，结清保修尾款。

5、其它约定

（1）、质保内容

合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

（2）质保范围

除甲方使用过程中的人为损坏、原设计错误隐患（不包括乙方深化设计的错误隐患）、第三者故意或过失损坏、人力不可抗拒因素损坏外，凡属乙方材料及设备质量、施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部分、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修责任范围。

（3）、质保期限

质保期：绿化工程 年，（绿化工程质保期即养护期），保温工程2年，地基基础处理工程 年，市政工程 年，水电工程 年，防水工程 5 年，质保期从工程竣工验收合格之日起计算。在质量保修期内材料（包括植物）、设备因质量问题修理、更换的，其质量保修期自修理、更换完毕之日起重新起算时效。（具体每个工程质保期根据招标文件要求）

（4）、质量保证金

以合同结算款的 3 ％作为相应项工程的质保金。工程竣工交验合格，相应质保到期后，无质量问题，甲方向乙方一次性无息支付扣除已发生费用后的剩余部分。

**七、竣工验收和竣工结算**

（一）竣工验收

1、分包工程的实际竣工日期，应按以下情形分别确定：

（1）、分包工程一次验收合格的，以乙方提交竣工验收报告之日为竣工日期；

（2）、非一次验收合格，但经修复通过验收的，以验收合格之日为竣工日期。

（二）、验收标准

本工程施工图纸、做法说明、图纸会审、设计变更和现行的国家和行业制定的相关施工及验收规范为质量评定验收标准。

（三）、隐蔽工程的验收

所有隐蔽工程应由甲方认可后方能进入下一道工序的施工。否则甲方有权要求拆除,以便进行检查.不论检查结果是否合格,甲方均不承担相关修复费用。

（四）、竣工验收

1、乙方申请竣工验收必须达到下列要求：

（1）、按照甲乙双方约定工期内完成甲方提供图纸或变更后所有工程量（如果没有按照工期完工的必须接受拖延工期处罚）；

（2）、工程完工并经乙方自检合格、甲方项目部及监理初验合格后。

2、乙方申请竣工验收时有以下其中一条没有完成不予验收：

（1）、工程没有按照图纸或技术交底施工的；

（2）、甲方及监理验收不合格，要求整改没有完成的；

（3）、工地没有按甲方要求现场达到安全文明施工及环保措施不到位的，没有按要求整改的；

（4）、租赁使用甲方施工工具没有清算完毕的（如有损坏没有赔偿的）；

（5）、交叉作业时没有按要求对成品进行保护，有损坏没有赔偿的；

（6）、材料合格证和材质报告没有交项目部质量员的；

（7）、分部施工资料或安全资料没有完善的。

（五）、竣工结算

1、办理流程：按照甲方分包结算制度办理；

2、工程竣工结算工程量：结算工程量以实际收方、算量的工程量为准；以施工图纸和工程实物、专业分包工程资料为依据，按乙方实际完成的且经甲方验收合格并经甲方有关部门复核认可的工程数量结算。有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的项目；违反合同规定转包分包的项目；其他违背合同规定的项目；

3、结算价格：以中标单价作为结算单价。

4、工程变更：

（1）、已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）、已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）、已标价工程量清单无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由乙方报送单价给甲方，经甲方有关部门核实认定后乙方同意的价格执行；

（4）、签证：若施工过程中发生合同约定外的内容，乙方应及时进行签认手续，未按时办理的，甲方不予认可。由于承包人在施工中因考虑不周等原因造成的现场签证或其它费用一律由承包人承担责任。

**八、工程转包与分包**

本工程禁止分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金，追究乙方责任。

**九、违约**

（一）甲方未按照本合同约定向乙方支付合同价款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），由乙方书面提交申请支付，若甲方仍不支付则按中国人民银行颁布的基准利率支付乙方利息；甲方未及时提供施工作业面导致工期延误，同意工期顺延。

（二）当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

1、若乙方未能按本合同工期和甲方及业主的要求完成本工程，因工期延误不能实现甲方合同目的的，甲方有权单方面解除合同，且在已实施部分结算中扣除5%--20%工程款作为处罚（视情节而定）；

2、乙方作业质量不符合本合同约定的质量标准，该部分不予计量；如乙方拒不整改或整改不合格，甲方有权单方面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担，在合格部分的结算中扣除5%--20%工程款作为处罚（视情节而定）；

3、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，给甲方造成的经济损失1000--5000元，乙方应承担违约责任及赔偿，所延误的工期不予顺延；

4、乙方擅自停工或退场的，甲方有权单方面解除合同并没收乙方部分或全部履约保证金，赔偿因停工给甲方造成的一切损失。已完成部分经甲方验收合格收方后，办理结算，且在已完成部分结算中扣除5%--20%工程款作为处罚（视情节而定）；

5、乙方在作业和验收过程中，被发现偷工减料、以次充好或质量存在问题的，由乙方承担因此造成的损失，在结算中扣除；

6、乙方未履行按时足额发放员工（包括农民工）工资引起不良影响的，甲方在乙方工程款中扣除支付，并处乙方每次10000元的罚款；

7 、乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、甲方本部、上级单位、业主、监理及政府部门的正常工作，如有违反本条款，按严重程度甲方对乙方处以2000-10000元罚款在工程款中扣除，并消除影响，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违约责任，甲方还有权单方面解除合同；

8、乙方将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，甲方有权解除合同，没收部分或全部履约保证金，并由乙方赔偿甲方因此所造成的损失；

9、乙方未能提供增值税专用发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；

10、乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任；

11、对甲方和其它有关单位检查出的安全、质量、文明、环境施工问题，未在期限内整改完成的，按甲方相关规定及制度扣除乙方工程款的5%-20%作为处罚。

**十、 其他事项**
1、乙方必须建立健全廉政制度，公布举报电话，开展廉政教育，配合甲方做好廉政建设工作，杜绝经济犯罪行为的发生，签订廉政合同（见合同附件3）；
2、乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例、严禁利用场地进行违法犯罪活动，如有发现，乙方自负一切责任，甲方不承担任何连带责任；
3、乙方必须做好有关本工程的技术资料、合同单价、施工合同、支付情况等有相关资料的保密工作，严禁向无关人员（包括其他施工队伍、地方有关部门和人员、甲方未明确的知情人员等）泄密，如果发生泄密情况，由此造成的不良后果由乙方自负，同时甲方有权视具体情节对乙方进行任何惩罚（包括终止合同）。

4、甲方解除合同的送达方式：通过邮件或函件形式。

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

甲方项目经理： 乙方现场负责人：

 年 月 日

**附件1**

**专业分包安全管理协议书**

甲方：
乙方：

经协商，甲、乙双方在已经签订的 分包合同框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。

**第一条** 双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等一系列标准、规程、规范。

**第二条** 双方共同遵守四川纹江致远建筑开发工程有限公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业安全健康。

**第三条、**甲方和乙方之间是专业分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。

**第四条 甲方的安全责任、权利和义务**

1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查；

2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育，对乙方人员进行入场安全教育；

3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计书面进行安全技术交底；

4、工程安全防护、文明施工措施由乙方负责实施，费用由乙方方支付；

5、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚；

6、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场；

7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）；

8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止合同，责令乙方限期退场；

9、按照规定乙方为进入施工现场的作业人员办理建筑意外伤害保险；

10、当乙方不服从安全生产指挥、违章作业时，甲方可以按照项法律法规及甲方处罚规定，直接在此保证金或工程款内扣除。

**第五条 乙方的安全责任、权利和义务**

1、乙方按照规定要求取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理体系，结合专业分包的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的安全生产责任制和安全生产规章制度；

2、乙方按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50人以下的，设1名专职安全员；50 人-200 人的，设2名专职安全员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。乙方设兼职安全巡查员，对乙方的作业场所进行安全监督检查。安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证，名单报甲方备案；

3、乙方负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗；

4、按照甲方要求对乙方（每日施工前应对工作乙方所有人员）进行有针对性的安全技术交底（交底记录报甲方备案），合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗；

5、对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织乙方开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动；

6、乙方不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对甲方提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并有权拒绝施工、拒绝甲方违章指挥；

7、乙方按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理个人建筑意外伤害保险。承担所雇佣人员使用的劳动防护用品（安全帽、安全带等）所需费用；

8、乙方不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备；

9、乙方按照合同额的2%向甲方交纳安全生产保证金，在本协议签定后一周内支付予甲方；

10、乙方为进入现场人员提供身体健康证明书。

11、乙方自愿承担工程一切险和第三者责任险的保险费用，由甲方统一为相关人员办理。

**第六条 安全文明施工管理条款**

**1、安全施工**
（1）、乙方必须遵守工地现场规定和安全操作规程，教育工人牢固树立安全第一的思想。每天必须召开班前安全会，严禁违章操作。若因甲方要求不安全作业或违章指挥，乙方有权拒绝执行的权利；
（2）、若因乙方违章施工，造成的安全事故，由乙方自行承担一切法律责任及经济赔偿；
（3）、若因乙方原因造成不安全因素，造成第三者安全事故，由乙方自行承担一切法律负责及经济赔偿；
（4）、乙方必须自觉服从甲方现场管理人员的安全监督管理；
（5）、若乙方不重视安全、违章施工，甲方有权立即终止协议并清退出场，由此造成的后果和损失由乙方自行承担；

（6）、本工程现场不提供食宿，也不提供食宿场地，乙方自行考虑食宿及工人交通问题，若因乙方安全教育疏忽导致工人上下班发生任何安全事故，由乙方自行处理，甲方不承担任何责任；

(7)、 施工人员进场时必须按要求佩戴安全帽，若发现未按要求佩戴安全帽，凡发现一次，乙方承担 50 元/人的罚款，且由此造成的安全事故，由乙方自行承担一切法律责任和经济赔偿；

（8）、如乙方每天不按照甲方要求对工人进行班前教育和新工人进场安全教育的罚款 50 元/人。教育资料不按时上交项目安全员的罚款 50 元/次。

（9）、其它涉及安全事项，按相关法律法规执行。

**2、文明施工**

（1）、遵守施工现场规章制度和劳动纪律，严禁工人赌博、嫖娼、酗酒等，凡发现一次，乙方承担 100元/人的罚款；
（2）、乙方人员不得在工地内打架闹事或辱骂相关检查、验收人员，若有发生，乙方承担 1000-10000元/次的罚款，并由乙方负责承担因此造成的医药费、误工费、营养费等赔偿,直接在结算中扣除。若造成严重的后果，并触犯法律，由司法机关对当事人追究法律责任，同时甲方有权立即终止与乙方的协议；

（3）、乙方应严格执行“六必须”“六不准”的作业要求；

（4）、乙方必须做到工完场清料净，如果发现有剩余材料和建渣堆放在已施工完毕的场地内，每发现一次，乙方应承担 100-1000元/次的的罚款。

**第七条 甲方与乙方的责任经济划分**

（一）因下列情形导致安全事故的，由甲方负主要或全部责任：

1. 与不具备主体资格（或资质）的单位（或人员）签订施工合同的；
2. 甲方违章指挥造成的；
3. 政府行政主管部门、安监部门的事故调查人员依法确认的其他属甲方责任的；

（二）因下列情形导致安全事故的，由乙方负全部责任：

1. 乙方将承包的工程再次分包的（禁止转包）；
2. 乙方违章指挥，违章作业的；
3. 乙方未按总包方编制的或未批准的施工方案施工的；
4. 乙方违章使用不合格的施工机械、机具，或未按规定使用和使用不合格的劳动防护用品；
5. 乙方劳动组织不合理，使用不合格劳动人员的，进场施工人员未取得相应的4上岗证的；
6. 由于乙方的原因，作业点安全防护存在缺陷或隐患的；
7. 乙方使用的特殊工种、维修电工、机械工、信号工、架子工、电焊工、机动车驾驶员其违反特殊工种规定的；
8. 政府行政主管部门、安监部门事故调查人员依法确认的其他属乙方责任的。

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

甲方项目经理： 乙方现场负责人：

年 月 日

**附件2**

**工程质量保修书**

甲方 (全称)：

乙方（全称)：

甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对 工程（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括 本工程所有内容 ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： / 。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 年；

质量保修期自工程竣工验收合格，完善整改意见并正式移交甲方；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人修理，维修费用从质保金中扣除；

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《市政/房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修；

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

5、乙方在工程质保时进场施工所发生的安全事故和经济损失由乙方负责。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

工程保修期内，本工程无质量问题的，发包人在工程质量保修期满无质量问题并综合验收资料齐全后，应当将剩余的保修金退还乙方；本工程在保修期有质量问题的，且保修期满仍未解决的，乙方应负责维修，保修期自维修完成之日起顺延 3 个月；顺延 3 个月内仍出现质量问题的，保修期再顺延 3 个月，如再出现质量问题的，保修金不予退还。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

甲方项目经理： 乙方现场负责人：

 年 月 日

**附件3**

**廉 政 合 同**

甲方（全称)： (以下简称甲方)

乙方(全称)： （以下简称乙方）

为了贯彻落实党中央、国务院《关于党风廉政建设责任》，加强我区政府投资项目建设中的党风廉政建设，预防和减少投资建设中的经济违规违法行为，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，依据相关法律法规和规定，甲乙双方自愿签订 （项目名称)廉政合同。

**一、甲、乙双方约定**

1、甲、乙双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强建筑工程设施建设管理和党风廉政建设的各项规定；

2、甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同办事；

3、除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定外，甲、乙双方的业务活动均应支持公开、公平、诚实信用的原则，严禁从事损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易；

4、甲、乙双方有对本方人员开展廉政教育和职业道德教育的义务；

5、甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督、建立和健全廉政制度，杜绝本方人员违纪违法行为的发生；

6、甲、乙双方如发现对方人员业务活动中有不廉行为，有权提醒对方并督促期纠正，或直接向对方法人代表、纪检部门如实反映情况和认真查处本方人员违纪违法行为。

**二、甲方在廉政建设方面的责任**

1、甲方不得以任何形式向乙方索要或收受回扣；

2、甲方不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；

3、甲方工作人员及其亲友不能参加可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐和旅游活动；

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出省、出国等提供方便；

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍其家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程转包、劳务等经济活动；

6、甲方不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位；不得强行要求乙方购买合同规定外的任何材料和设备；

7、甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访；

8、甲方不得滥用职权影响和干扰工程质量、工程进度和工程安全。

**三、乙方在廉政建设方面的责任**

1、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿和馈赠礼品；

2、乙方不得以任何理由或名义向甲方工作人员报支需由其个人支付的任何费用；

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员或其亲友吃、喝、玩、娱乐等活动；

4、乙方不得为甲方单位或个人购置、提供通讯工具、交通工具、家电和办公用品等；

5、乙方不得以任何理由（诸如：工程事项等）到甲方工作人员家里询访。

**四、违约责任**

1、按甲方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定和有关建筑工程设施规定处分外，对当事人给予经济处罚，对构成犯罪的移送司法机关处理；

2、乙方单位及其上级党级部门党风廉政建设和工程建筑基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予其所承担工程款总额的3%至5%的违约罚款，并上报省、市有关（建筑）部门，建议给予一年至三年不得进行工程建设市场的处罚，对构成犯罪的移送司法机关处理。

**五、对督查单位的约定**

双方约定：本“廉政合同”的督查单位为纪委监察局、职务犯罪预防工作领导小组办公室和行业主管部门。

**六、**本合同作为 （项目名称）合同附件，双方签字盖章后生效，其有效期限至本工程竣工验收合格后为止。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）

 年 月 日

附件4：

担保承诺书

四川纹江致远建筑开发工程有限公司：

为保证 项目项目的顺利开展，完成双方签订的《工程施工专业分包合同》约定的权利义务，经协商一致，做出如下担保承诺：

一、本公司（或本人）自愿以其公司及关联公司名下所有财产（或个人名下全部财产）为 与贵公司间签订的《工程施工专业分包合同》提供连带责任担保。

二、担保范围为： 公司在履行与贵公司签订的 《工程施工专业分包合同》全过程中的所有违约行为及其行为后果。

1. 担保期限为：三年。
2. 本承诺书为不可撤销承诺，自我方签字或盖章时生效。

 承诺人：

 年 月 日

（若是公司提供担保，需要担保公司提供一个股东会决议）

**劳务人员工资支付承诺书**

四川纹江致远建筑开发工程有限公司：

我公司承建的 现对劳务人员工资发放做如下承诺：

1、严格按照国家的相关政策和当地政府规定执行。

2、保证按时、足额将工资发放到工人手中，工资标准不低于所在地人民政府规定的最低工资标准。每月按时提供劳务人员签字的工资发放表（原件并加盖公章）交甲方备查。法定假日及农忙季节提前发放。

3、若未在规定期限内发放劳务人员工资或工资未发放到工人手中，所引起停工、闹事等不稳定事件发生的各种处罚（按贵公司与建设单位总承包合同执行）和所产生的后果（包括给贵公司经济上、信誉上的损失）由我公司承担。

4、若将农民工工资发放到班组长手中，班组长私自挪用未发放到工人手中，我公司自愿进行垫付，避免因农民工劳资纠纷引起停工、闹事等不良后果。

特此承诺。

单位（盖章）：

法定代表人（签字/盖章）：

日 期： 年 月 日

**第五章 工程量清单**

（另册）

**第六章 图纸**

图纸电子版（另册）。

**第七章 投标文件格式**

**正本（副本）**

**德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目 -精装修专业分包**

**投标文件**

**投标人： （盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字）**

**年 月 日**

## 目录

一、投标函及投标函附录…………………………………………………………………（）

二、法定代表人身份证明…………………………………………………………………（）

三、授权委托书……………………………………………………………………………（）

四、投标保证金……………………………………………………………………………（）

五、项目管理机构…………………………………………………………………………（）

六、资格审查资料…………………………………………………………………………（）

八、实施方案………………………………………………………………………………（）

九、其他……………………………………………………………………………………（）

注：( )内应标注每部分的起始页码。

### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

（招标人名称）:

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写： 元）（¥ 元）的投标报价（不含税），工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（￥ ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方投标文件签订合同。

(2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

5、我方将对投标过程中提交的文件材料、所有陈述和声明的真实和正确性负责，若你方发现我方的投标文件有隐瞒、欺诈行为的，若中标，你方可取消我方的中标资格，且我方缴纳的投标保证金不予退还；若已签订合同，你方可单方面解除合同，且我方缴纳的履约保证金不予退还。中标后我方未能在规定期限内递交履约担保或签订合同，则我方提交的投标保证金也不予退还。在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务。

6. （其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

备注：总价的投标报价保留两位小数。

#### （二）投标文件真实性和不存在限制投标情形声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在招标文件第二章“投标人须知”第2.2项规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按招标文件第二章“投标人须知前附表”5.8条相关规定和其他有关规定承担责任。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

**（三）投标函附录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 约定内容 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 是否接受招标文件中的合同条款 |  |  |
| 4 | 质量目标 | 质量标准： |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止之日起90 个日历天 |  |
| 6 | 是否响应招标文件中的招标范围 |  |  |
| … | … | … |  |

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：系 （投标人名称）的法定代表人。（职务：\_电话）

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

年月日

注：法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。（委托代理人签署投标文件时，也应填写此表）

### 三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至招标文件约定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）委托代理人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证扫描件（复印件）、投标人为其缴纳的养老保险（提供最近 6 个月连续缴费证明）扫描件（复印件） 。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系电话：（固定电话或移动电话）

年月日

注：（ 1 ）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

（ 2 ）法定代表人委托他人投标的，委托代理人应是投标人本单位的人员。

（ 3 ）最近6个月（企业设立不足6个月，从设立时起，下同） 连续缴费的养老保险是指从购买招标文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费。

### 四、投标保证金

（招标人名称）：

本投标人自愿参加（项目名称）的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币大写： 元（￥ ）。

本投标人承诺所交纳投标保证金是按照招标文件中“投标人须知前附表”3.2项要求交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

 附：银行给投标人的转账回单复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

**五、项目管理机构**

#### （一）项目管理机构组成表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### （二）主要人员简历表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：（1）“主要人员简历表”中的项目负责人、技术负责人应附执业（或职业）资格证、身份证、职称证、养老保险复印件或扫描件，管理过的项目业绩须附中标通知书和合同的证明资料复印件或扫描件；其他主要人员应附执业（或职业）资格证、身份证、职称证、养老保险复印件或扫描件；复印件或扫描件如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。资格条件和评标办法中未要求的证明和证件，可不提供。

（2）主要人员的养老保险（提供最近 6 个月连续缴费证明）是指，主要人员在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的主要人员在该投标人单位参保的证明。

**六、资格审查资料**

注：（1）如招标人接受联合体投标的，“资格审查资料”规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况，联合体的每一成员都应提供。

（2）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后相应年度的资料。

**（一）投标人基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 负责人 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备 注 |  |

注：(1)投标人基本情况表附材料见第二章“投标人须知”前附表2.2规定的“投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本等材料的复印件。”

#### （二）近3个年度财务状况表

对财务状况表的要求为：2019年、2020年、2021年（如投标人成立不足三年，应自成立之日起）财务状况无亏损。

#### （三）近3年（2019年至今）已完成的类似项目情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程类别及规模 | 合同金额（万元） | 完成日期 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

### 注 ：提供合同协议书及竣工验收报告复印件。

### （四）信誉承诺

（招标人名称）：

我方承诺，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间，没有处于投标禁入期内。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

**七、不拖欠农民工工资承诺书**

（招标人名称）：

我公司郑重承诺，若我公司中标（项目名称），将保证及时支付工人工资、材料款等费用。

我方同意并接受由于未能及时支付工人（含民工）工资或材料费造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门，或造成停工、阻塞交通正常运行等现象时承担相关法律责任。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

**八、已标价工程量清单**

**九、施工组织设计**

（格式由投标人自拟）

**十、其他**

（格式由投标人自拟）