大件路项目运输招标

招标文件

招（议）标编号： CG-XTY-20231030

招标人：四川兴天元钢桥有限公司

2023年10月30日

# 第一部分  招标邀请函

- 招标单位：四川兴天元钢桥有限公司

- 招标单位地址：四川省德阳市图们江路29号

- 招标项目名称：大件路项目钢梁运输招标

- 招标内容：

1、招标内容：钢箱梁运输，参数详见附件《报价清单表》。

2、计划运输时间段：2024年1月--2024年9月（具体发运顺序根据现场吊装顺序进行安排）。

3、结算方式：

（1）本工程无预付款；合同内工程量完成后，双方办理结算后支付至结算总额的100%。

（2）甲方在支付进度款前，乙方须开具相应金额的增值税专用发票。

说明：首次合作供应商签订合同后须缴纳履约保证金伍万元整（¥50000）。

- 投标人资格要求：具有独立法人资格，持有效的营业执照、道路运输经营许可证，注册资本不得小于100万元。

- 投标文件递交：

1、本次采购采用“线上”邮件方式提交投标文件，邮箱地址为： scxtygq@126.com。

2、开标时间、地址：2023年11月20日上午9:00，兴天元钢桥202办公室。

3、投标人需在开标时间之前将投标报价文件（盖章扫描）发送至上述邮箱，逾期送达的，视为无效。

- 联系人：何海平  18016165077

八、收货地址：四川省成都市双流去大件路与珠江路交叉口（大件路改造工程施工现场）

注：详细运输位置可与何海平(18016165077)联系。

# 第二部分 投标人须知

## 一、总则

### 1．投标人资格

投标单位（以下简称投标人）投标应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

1.1 投标人应是在中国境内办理了工商注册的，能够独立承担民事责任的独立法人或组织，投标人营业执照有效且经营范围涵盖所投标内容；

1.2注册资本不得小于100万元；具有2年以上钢结构运输经验。

1.3具备从事运输所要求的资格证书、专业技术、车辆信息（满足相关安全及环保要求，所有车辆必须满足国五以上排放标准）、业绩经验、相关车辆及人员投保保单；

1.4 具备独立购买标的物运输保险的能力，附类似标的物保险合同；

1.5 具有良好的银行信资和商业信誉，公司财务状况良好，无拖欠员工工资；

1.6 具备有本标的物类似的运输经验，且2年内未发生安全责任事故；

1.7 未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

1.8未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

2.投标保证金及其他费用

2.1投标保证金金额：1000元（大写壹仟元）（已在合格供应商名录不用缴纳）。

2.2投标保证金的形式：银行转账，投标保证金必须通过投标人的基本帐户以银行转帐的方式缴纳。

2.3投标保证金账户信息：

户    名：四川兴天元钢桥有限公司

开 户 行：长城华西银行股份有限公司德阳高新科技支行

账    号：2010300006186116

行    号：313658010132

2.4 在开标时，未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

2.5投标保证金在开标后30日内无息退还。

2.6发生下列情况之一，保证金将被没收。

（1）投标人不按本须知规定签约；

（2）投标人相互串通或以他人名义进行投标的；

（3）投标人弄虚作假骗取中标的。

2.7投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

### 3．其它

3.1 投标文件逾期送达的，招标人不予受理：

3.2 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）未响应招标文件的；

（2）无投标保证金的有效性；

（3）低于成本价竞标；

（4）投标附有招标方不能接受的条件；

（5）投标文件未盖公章的；

（6）投标人提供虚假信息的；

## 二、投标书的编制

### 1、投标书构成

1.1 投标人编写的投标书应包括下列部分：

（1）投标报价单

（2）资格证明文件（已有档案备案的可不提供）

（3）投标保证金缴纳记录或证明

### 2. 资格证明文件

投标人应提供证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，至少应包含：有关确立投标人法律地位的原始文件的复印件（包括营业执照、身份证、资质等级证书等）、法人代表授权书、与运输相关的所有资质文件或证书，税务登记证、保险文件、车辆明细表（包括车型、数量等）。

# 第三部分 大件路项目钢箱梁运输报价清单

| 大件路项目钢箱梁运输询价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、询价单位:四川兴天元钢桥有限公司 |  |  |  |  |
| 二、项目名称：大件路项目 |  |  |  |  |
| 三、构件清单明细表（见附件）（约3600吨） |  |  |  |  |
| 1、全桥吨单价报价： 元/吨 |  |  |  |  |
| 2、支架运输车型单车报价： |  |  |  |  |
| 4.2米货车： 元/车 |  | 9.6米货车： 元/车 |  |  |
| 6.8米货车： 元/车 |  | 17.5米拖挂货车： 元/车 |  |  |
| 说明 | 1）货物运输起止点 起点：兴天元厂区内 终点：四川省成都市双流区大件路与珠江路交叉口（大件路改造工程施工现场） 全程约 80 KM，运输车型和运输路线由报价单位单独编写运输方案作为报价附件 |  | 报价单位盖章： |  |
|  | 2）报价方需根据询价方的发运需求准时调配足够数量的车辆满足运输任务； |  |  |  |
|  | 3）以上报价包含：9%增值税、运输途中涉及交通管理部门、高速收费站的协调费、运输相关措施费、人员及设备保险费等费用。 |  |  |  |
|  | 4）报价方全权负责运输途中的人员和构件安全； |  |  |  |
|  | 5）计划运输时间段： 2024年1月--2024年9月（具体发运顺序根据现场吊装顺序进行安排）； |  | 报价人： |  |
|  | 6）报价表递交时间：2023年11月20日前； |  | 报价日期： |  |

- 大件路项目钢箱梁清单配套表

| 构件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（编号） | 数量 | 外形尺寸（米） |  |  | 单重（吨） | 总重（吨） |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |
| 1 | ZJ01-L1A | 1 | 25.9 | 4.7 | 2.1 | 52.9 | 52.9 |
| 2 | ZJ01-L1B | 1 | 25.9 | 4.8 | 2.1 | 51.1 | 51.1 |
| 3 | ZJ01-L1C | 1 | 25.9 | 4 | 2.1 | 43.7 | 43.7 |
| 4 | ZJ01-L1D | 1 | 25.9 | 4.8 | 2.1 | 54.2 | 54.2 |
| 5 | ZJ01-L2A | 1 | 27.3 | 4.7 | 2.1 | 55 | 55 |
| 6 | ZJ01-L2B | 1 | 27.3 | 4.8 | 2.1 | 53.1 | 53.1 |
| 7 | ZJ01-L2C | 1 | 27.3 | 4 | 2.1 | 45.4 | 45.4 |
| 8 | ZJ01-L2D | 1 | 27.3 | 4.8 | 2.1 | 56.2 | 56.2 |
| 9 | ZJ01-L3A | 1 | 26.3 | 4.7 | 2.1 | 53.9 | 53.9 |
| 10 | ZJ01-L3B | 1 | 26.3 | 4.8 | 2.1 | 52.1 | 52.1 |
| 11 | ZJ01-L3C | 1 | 26.3 | 4 | 2.1 | 44.5 | 44.5 |
| 12 | ZJ01-L3D | 1 | 26.3 | 4.8 | 2.1 | 55.2 | 55.2 |
| 13 | ZJ01-L4A | 1 | 21.1 | 4.7 | 2.1 | 41.6 | 41.6 |
| 14 | ZJ01-L4B | 1 | 21.1 | 4.8 | 2.1 | 40.1 | 40.1 |
| 15 | ZJ01-L4C | 1 | 21.1 | 4 | 2.1 | 34.1 | 34.1 |
| 16 | ZJ01-L4D | 1 | 21.1 | 4.8 | 2.1 | 42.4 | 42.4 |
| 17 | ZJ01-L5A | 1 | 22.7 | 4.7 | 2.1 | 46.8 | 46.8 |
| 18 | ZJ01-L5B | 1 | 22.7 | 4.8 | 2.1 | 45.1 | 45.1 |
| 19 | ZJ01-L5C | 1 | 22.7 | 4 | 2.1 | 38.4 | 38.4 |
| 20 | ZJ01-L5D | 1 | 22.7 | 4.8 | 2.1 | 47.5 | 47.5 |
| 21 | ZJ02-L1A | 1 | 23.5 | 6.4 | 2.8 | 71 | 71 |
| 22 | ZJ02-L1B | 1 | 23.5 | 6.3 | 2.8 | 72 | 72 |
| 23 | ZJ02-L1C | 1 | 23.5 | 4 | 2.8 | 42 | 42 |
| 24 | ZJ02-L1D | 1 | 23.5 | 4.85 | 2.8 | 56 | 56 |
| 25 | ZJ02-L2A | 1 | 19.2 | 6.4 | 2.8 | 57 | 57 |
| 26 | ZJ02-L2B | 1 | 19.2 | 6.3 | 2.8 | 59 | 59 |
| 27 | ZJ02-L2C | 1 | 19.2 | 4 | 2.8 | 35 | 35 |
| 28 | ZJ02-L2D | 1 | 19.2 | 4.85 | 2.8 | 46 | 46 |
| 29 | ZJ02-L3A | 1 | 28.5 | 6.4 | 2.8 | 85 | 85 |
| 30 | ZJ02-L3B | 1 | 28.5 | 6.3 | 2.8 | 87 | 87 |
| 31 | ZJ02-L3C | 1 | 28.5 | 4 | 2.8 | 50 | 50 |
| 32 | ZJ02-L3D | 1 | 28.5 | 4.85 | 2.8 | 67 | 67 |
| 33 | ZJ02-L4A | 1 | 26.7 | 6.4 | 2.8 | 81 | 81 |
| 34 | ZJ02-L4B | 1 | 26.7 | 6.3 | 2.8 | 83 | 83 |
| 35 | ZJ02-L4C | 1 | 26.7 | 4 | 2.8 | 49 | 49 |
| 36 | ZJ02-L4D | 1 | 26.7 | 4.85 | 2.8 | 65 | 65 |
| 37 | ZJ02-L5A | 1 | 26.7 | 6.4 | 2.8 | 81 | 81 |
| 38 | ZJ02-L5B | 1 | 26.7 | 6.3 | 2.8 | 83 | 83 |
| 39 | ZJ02-L5C | 1 | 26.7 | 4 | 2.8 | 49 | 49 |
| 40 | ZJ02-L5D | 1 | 26.7 | 4.85 | 2.8 | 65 | 65 |
| 41 | ZJ02-L6A | 1 | 26.2 | 6.4 | 2.8 | 79 | 79 |
| 42 | ZJ02-L6B | 1 | 26.2 | 6.3 | 2.8 | 82 | 82 |
| 43 | ZJ02-L6C | 1 | 26.2 | 4 | 2.8 | 48 | 48 |
| 44 | ZJ02-L6D | 1 | 26.2 | 4.85 | 2.8 | 64 | 64 |
| 45 | ZJ01-L7A | 1 | 15.4 | 6.4 | 2.8 | 46 | 46 |
| 46 | ZJ01-L7B | 1 | 15.4 | 6.3 | 2.8 | 47 | 47 |
| 47 | ZJ01-L7C | 1 | 15.4 | 4 | 2.8 | 27 | 27 |
| 48 | ZJ01-L7D | 1 | 15.4 | 4.85 | 2.8 | 36 | 36 |
| 49 | ZJ03-L1A | 1 | 26.1 | 5.1 | 2.1 | 51.1 | 51.1 |
| 50 | ZJ03-L1B | 1 | 26.2 | 4.9 | 2.1 | 57.4 | 57.4 |
| 51 | ZJ03-L1C | 1 | 26.4 | 3.6 | 2.1 | 42.9 | 42.9 |
| 52 | ZJ03-L1D | 1 | 26.6 | 4.9 | 2.1 | 55.9 | 55.9 |
| 53 | ZJ03-L2A | 1 | 20.5 | 4.6 | 2.1 | 35.9 | 35.9 |
| 54 | ZJ03-L2B | 1 | 20.6 | 4.8 | 2.1 | 43.5 | 43.5 |
| 55 | ZJ03-L2C | 1 | 20.7 | 3.6 | 2.1 | 32.4 | 32.4 |
| 56 | ZJ03-L2D | 1 | 20.9 | 4.8 | 2.1 | 42.4 | 42.4 |
| 57 | ZJ03-L3A | 1 | 26.9 | 4.7 | 2.1 | 57.6 | 57.6 |
| 58 | ZJ03-L3B | 1 | 27.2 | 4.9 | 2.1 | 58.4 | 58.4 |
| 59 | ZJ03-L3C | 1 | 27.3 | 3.6 | 2.1 | 43.4 | 43.4 |
| 60 | ZJ03-L3D | 1 | 27.5 | 4.9 | 2.1 | 56.4 | 56.4 |
| 61 | ZJ03-L4A | 1 | 23.4 | 4.7 | 2.1 | 42.7 | 42.7 |
| 62 | ZJ03-L4B | 1 | 23.8 | 4.8 | 2.1 | 51.7 | 51.7 |
| 63 | ZJ03-L4C | 1 | 23.9 | 3.6 | 2.1 | 38.5 | 38.5 |
| 64 | ZJ03-L4D | 1 | 24.1 | 4.9 | 2.1 | 50.5 | 50.5 |
| 65 | T1-L1 | 1 | 16 | 4 | 2.5 | 24 | 24 |
| 66 | T1-L2 | 1 | 22 | 4 | 2 | 28 | 28 |
| 67 | T1-L3 | 1 | 18 | 4 | 2 | 28 | 28 |
| 68 | T2-L1 | 1 | 14 | 4 | 2.5 | 21 | 21 |
| 69 | T2-L2 | 1 | 12 | 4 | 2.5 | 18 | 18 |
| 70 | T2-L3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 71 | T2-L4 | 1 | 26 | 4 | 2 | 28 | 28 |