**宜宾岷江大桥钢梁运输招标**

招标文件

招（议）标编号： CG-XTY-20221202-2

招标人：四川兴天元钢桥有限公司

2020年12月02日

**第一部分  招标邀请函**

1. 招标单位：四川兴天元钢桥有限公司
2. 招标单位地址：四川省德阳市图们江路29号
3. 招标项目名称：宜宾岷江大桥钢梁运输招标
4. 招标内容：

1、招标内容：钢箱梁运输，参数详见附件《报价清单表》。

2、计划运输时间段：2022年12月15日--2023年8月（具体发运顺序根据现场吊装顺序进行安排）。

3、结算方式：

（1）本工程无预付款；合同内工程量完成后，双方办理结算后支付至结算总额的100%。

（2）甲方在支付进度款前，乙方须开具相应金额的增值税专用发票。

说明：首次合作供应商签订合同后须缴纳履约保证金壹拾万元整（¥100000）。

1. 投标人资格要求：具有独立法人资格，持有效的营业执照、道路运输经营许可证，注册资本不得小于100万元。
2. 投标文件递交：

1、本次采购采用“线上”邮件方式提交投标文件，邮箱地址为：scxtygq@163.com。

2、开标时间、地址：2022年12月7日上午9:00，兴天元钢桥204办公室。

3、投标人需在开标时间之前将投标报价文件（盖章扫描）发送至上述邮箱，逾期送达的，视为无效。

1. 联系人：邱果 18096212997

注：详细运输位置可与邱果联系。

**第二部分 投标人须知**

**一、总则**

**1．投标人资格**

1.1 注册资本不得小于100万元，有道路运输经营许可证；

1.2 不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息；

1.3不得被“信用中国”列入失信惩戒（黑名单）。

**2.投标保证金及其他费用**

2.1投标保证金金额：1000元（大写壹仟元）。

2.2投标保证金的形式：银行转账，投标保证金必须通过投标人的基本帐户以银行转帐的方式缴纳（仅首次合作需缴纳）。

2.3投标保证金账户信息：

户 名：四川兴天元钢桥有限公司

开 户 行：长城华西银行股份有限公司德阳高新科技支行

账 号：2010300006186116

行 号：313658010132

2.4 在开标时，未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

2.5投标保证金在开标后30日内无息退还。

2.6发生下列情况之一，保证金将被没收。

（1）投标人不按本须知规定签约；

（2）投标人相互串通或以他人名义进行投标的；

（3）投标人弄虚作假骗取中标的。

2.7投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

**3．其它**

3.1 投标文件逾期送达的，招标人不予受理：

3.2 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）未响应招标文件的；

（2）无投标保证金的有效性；

（3）低于成本价竞标；

（4）投标附有招标方不能接受的条件；

（5）投标文件未盖公章的。

**二、投标书的编制**

**1、投标书构成**

1.1 投标人编写的投标书应包括下列部分：

（1）投标报价单

（2）资格证明文件（已有档案备案的可不提供）

（3）投标保证金缴纳记录或证明

**2. 资格证明文件**

投标人应提供证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，至少应包含：法人代表授权书、营业执照（复印件）。

**第三部分 岷江大桥报价清单**

|  |
| --- |
| **宜宾岷江大桥钢梁项目运输询价单** |
| 一、询价单位:四川兴天元钢桥有限公司 |
| 二、项目名称：宜宾岷江大桥钢梁项目  |
| 三、构件清单明细表（见附件）（约2450吨） |
| **1、全桥吨单价报价：** **元/吨** |
| **2、支架运输车型单车报价：** |
| 4.2米货车： 元/车 | 9.6米货车： 元/车 |
| 6.8米货车： 元/车 | 13米拖挂货车： 元/车 |
| 17.5米拖挂货车： 元/车 |  |
| **说明** | 1）货物运输起止点 **起点：兴天元厂区内 终点：宜宾岷江大桥桥头** 全程**约320KM**，运输车型和运输路线由报价单位单独编写运输方案作为报价附件 | 报价单位盖章： |
| 2）报价方需根据询价方的发运需求准时调配足够数量的车辆满足运输任务； |
| 3）以上报价包含：9%增值税、运输途中涉及交通管理部门、高速收费站的协调费、运输相关措施费、人员及设备保险费等费用。 |
| 4）报价方全权负责运输途中的人员和构件安全； |
| 5）计划运输时间段： 2022年12月15日--2023年8月（具体发运顺序根据现场吊装顺序进行安排）；  | 报价人： |  |
| 6）报价表递交时间：2022年12月7日前；  | 报价日期： |  |

1. **宜宾岷江大桥钢梁清单配套表**

|  |
| --- |
| 岷江大桥桥引桥发货清单 |
| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 数量 | 重量(kg) | 备注 |
| 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) | 单件 | 总计 |
| 1 | 节段 | 15493 | 3350 | 534 | 1 | 12462.9  | 12462.90  | 单元件 |
| 2 | 节段 | 15493 | 600 | 404 | 1 | 3669.4  | 3669.38  | 单元件 |
| 3 | 节段 | 15493 | 3350 | 534 | 21 | 11900.9  | 249918.64  | 单元件 |
| 5 | 节段 | 15493 | 3350 | 534 | 3 | 11680.7  | 35042.23  | 单元件 |
| 7 | 节段 | 15493 | 3000 | 534 | 1 | 11683.6  | 11683.59  | 单元件 |
| 8 | 节段 | 15493 | 3000 | 534 | 1 | 11686.5  | 11686.52  | 单元件 |
| 9 | 节段 | 15493 | 3350 | 534 | 2 | 11795.1  | 23590.13  | 单元件 |
| 10 | 节段 | 15493 | 3000 | 534 | 1 | 11705.4  | 11705.39  | 单元件 |
| 11 | 主纵梁 | 1750 | 600 | 406 | 28 | 283.6  | 7941.44  | 单元件 |
| 12 | 主纵梁 | 1350 | 600 | 406 | 2 | 287.3  | 574.65  | 单元件 |
| 13 | 主纵梁 | 1765 | 600 | 406 | 28 | 256.8  | 7189.25  | 单元件 |
| 14 | 主纵梁 | 1365 | 600 | 406 | 2 | 260.4  | 520.83  | 单元件 |
| 15 | 主纵梁 | 1715 | 600 | 406 | 28 | 276.0  | 7728.06  | 单元件 |
| 16 | 主纵梁 | 1315 | 600 | 406 | 28 | 249.0  | 6971.84  | 单元件 |
| 17 | 次纵梁 | 1764 | 280 | 382 | 30 | 121.8  | 3654.85  | 单元件 |
| 18 | 次纵梁 | 1364 | 280 | 382 | 30 | 104.5  | 3135.62  | 单元件 |
| 19 | 次纵梁 | 1692 | 280 | 382 | 30 | 115.8  | 3473.25  | 单元件 |
| 20 | 次纵梁 | 1292 | 280 | 382 | 30 | 98.5  | 2954.02  | 单元件 |
| 21 | 面板连板 | 2862 | 2359 | 112 | 28 | 736.2  | 20612.67  | 单元件 |
| 22 | 面板连板 | 2862 | 2362 | 112 | 1 | 741.7  | 741.67  | 单元件 |
| 23 | 面板连板 | 6912 | 2329 | 112 | 28 | 1719.4  | 48142.45  | 单元件 |
| 24 | 面板连板 | 6912 | 2362 | 112 | 1 | 1771.0  | 1770.97  | 单元件 |
| 25 | 面板连板 | 1496 | 2260 | 112 | 28 | 339.5  | 9504.64  | 单元件 |
| 26 | 面板连板 | 1496 | 2362 | 112 | 1 | 379.5  | 379.47  | 单元件 |
| 27 | 剪力键 | 2745 | 100 | 8 | 29 | 14.8  | 429.06  | 零件 |
| 28 | 剪力键 | 2715 | 100 | 8 | 28 | 14.0  | 392.71  | 零件 |
| 29 | 剪力键 | 2646 | 100 | 8 | 28 | 13.6  | 381.06  | 零件 |
| 30 | 剪力键 | 2750 | 100 | 8 | 2 | 14.9  | 29.85  | 零件 |
| 31 | 剪力键嵌补 | 600 | 100 | 8 | 1881 | 3.2  | 5961.39  | 零件 |
| 32 | 混泥土挡板 | 93800 | 200 | 8 | 1 | 1178.1  | 1178.13  | 零件 |
| 33 | 混泥土挡板 | 89120 | 200 | 8 | 1 | 1119.3  | 1119.35  | 零件 |
| 34 | 混泥土挡板 | 68700 | 200 | 8 | 1 | 862.9  | 862.87  | 零件 |
| 35 | 混泥土挡板 | 65070 | 200 | 8 | 1 | 817.3  | 817.28  | 零件 |
| 36 | 加劲肋 | 300 | 250 | 10 | 10 | 4.9  | 49.49  | 零件 |
| 37 | 加劲肋 | 300 | 283 | 10 | 10 | 6.1  | 61.39  | 零件 |
| 38 | 加劲肋 | 300 | 200 | 10 | 10 | 4.7  | 47.10  | 零件 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 496384.16  |  |
| 备注：1、上表为岷江大桥引桥发运清单，主梁与引桥结构类似，重量为1145吨，主梁运输可参照引桥执行。 |
|  2、人行桥重量预计为770吨，运输长、宽、高预计分别为12米、3.7米、0.83米，单个节段重量预计为11吨。 |
|  3、引桥、主桥及人行道合计重量约为2450吨。 |